Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Juan Pablo Caro Carrasco / Martín Zuazo |
| --- | --- |
| Rut | 21.807.008-6 / Person |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Página Actualizada de "Hospedaje Rural Pirque" |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Aplicaciones Web y Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información. |
| Competencias | • Desarrollar y diseñar soluciones web útiles, responsivas y centradas en la experiencia del usuario. • Diseñar e implementar bases de datos relacionales organizadas para guardar información de forma segura y clara. • Aplicar metodologías ágiles de trabajo en equipo para cumplir con entregas funcionales a tiempo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto se desarrolla para "Hospedaje Rural Pirque", un emprendimiento turístico y de relajación ubicado en la comuna de Pirque, Región Metropolitana. Actualmente tienen una página web bastante antigua que no permite hacer reservas de forma automática, no tiene opción de cambiar de idioma y resulta poco amigable para navegar. Esto les hace perder clientes, sobre todo turistas extranjeros que buscan hospedaje por internet y prefieren sitios rápidos y claros. Para nuestra carrera, resolver esto es muy relevante porque nos permite aplicar la informática directamente a un negocio real: modernizamos su presencia digital, simplificamos la vida a sus clientes y ordenamos la gestión interna de reservas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Vamos a renovar por completo la página web del hospedaje. El plan es crear un sitio web moderno, rápido y fácil de usar desde el celular o el computador, con opción de cambiar entre español e inglés. Además, integraremos un sistema donde la persona elija sus fechas y servicios, la información se guarde en una base de datos MySQL y la reserva se envíe lista y estructurada directamente al WhatsApp del negocio para confirmar el arriendo de forma ágil y personalizada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se conecta directo con lo que nos prepara la carrera: nos toca hacer el ciclo completo de una aplicación real. Primero entendemos la necesidad del cliente, luego diseñamos las pantallas y la experiencia de usuario (Front-end), creamos y conectamos la base de datos (MySQL), y programamos la lógica de negocio y las integraciones (Back-end) para que todo funcione de manera segura y estable. |
| Relación con los intereses profesionales | Nos interesa muchísimo el desarrollo web moderno, crear interfaces limpias y diseñar soluciones prácticas que realmente le sirvan a un negocio. Con este proyecto ganamos experiencia directa trabajando con un cliente real, organizando un proyecto desde los primeros bocetos hasta dejar la página funcionando en internet (nivel TRL 7). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es totalmente alcanzable durante el semestre: • Tiempo y dedicación: Disponemos de las 18 semanas de la asignatura Capstone y horas de trabajo en equipo semanales. • Materiales y herramientas: Usamos herramientas estándar que ya dominamos (Figma para prototipos, VS Code para programar, Git/GitHub para coordinarnos y MySQL para los datos). • Factores a favor: Ya contamos con buena comunicación con el cliente, además de los primeros bocetos y la paleta de colores aprobados. • Posibles dificultades y solución: Si el cliente nos pide cambios sobre la marcha o surgen dudas con el flujo de reserva, lo controlamos trabajando con tablero Kanban, avanzando en pasos cortos y validando con él cada avance. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Construir e implementar una página web moderna y accesible para "Hospedaje Rural Pirque", que incluya cambio de idioma y un sistema automatizado de reservas conectado a WhatsApp con respaldo en MySQL, mejorando la llegada a clientes nacionales e internacionales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Definir los requerimientos de la web mediante reuniones y acuerdos con el cliente. • Diseñar los prototipos visuales (UI/UX) y la estructura de navegación en español e inglés. • Crear la base de datos en MySQL para guardar cabañas, servicios y registro de solicitudes. • Programar el Front-end responsivo con HTML, CSS y JavaScript para que se vea bien en celulares y computadores. • Desarrollar el Back-end para procesar los datos de las reservas y generar automáticamente el mensaje de confirmación hacia WhatsApp. • Realizar pruebas de funcionamiento con el cliente y publicar la página web en un servidor real (TRL 7). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Utilizaremos una metodología ágil tipo Kanban, avanzando por tareas claras y visibles en 4 pasos principales: • Lista de necesidades: Anotamos y ordenamos lo que el sitio necesita, dándole prioridad a lo más importante para las ventas. • Diseño visual: Creamos y validamos los bocetos interactivos antes de escribir código. • Desarrollo continuo: Programamos de forma ordenada y modular a ritmo constante. • Pruebas y lanzamiento: Revisamos que todo funcione bien junto al cliente y publicamos la versión final. Roles y responsabilidades del equipo: • Juan Pablo Caro (Front-end, UX/UI y Base de Datos): A cargo del diseño visual, experiencia de usuario, maquetación web responsiva, lógica de cambio de idioma y co-diseño de la base de datos. • Martín Zuazo (Back-end, Integraciones y Base de Datos): A cargo de la lógica de servidor, conexión del formulario con la API de WhatsApp, co-diseño y administración de MySQL, y configuración del servidor/hosting.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Requerimientos y Prototipos UI/UX en Figma | Lista de funciones aprobadas, pantallas diseñadas y flujo de reserva. | Asegura que el diseño y las funciones estén aprobados por el cliente antes de programar. |
| Avance | Primer Prototipo Web y Base de Datos MySQL | Código de las vistas principales funcionando en navegador y tablas de la base de datos creadas con datos de prueba. | Demuestra el avance técnico real y la conexión entre la interfaz y los datos. |
| Final | Página Web Operativa en Internet (TRL 7). | Sitio web funcionando en servidor real con selector de idioma y envío de reservas a WhatsApp. | Es la entrega definitiva que soluciona el problema inicial del hospedaje. |
| Final | Manual de Usuario y Documentación Técnica | Guía paso a paso para que el dueño use la web y explicación técnica del código y la base de datos. | Permite que el cliente gestione su sitio y que cualquier desarrollador pueda darle soporte a futuro. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Desarrollar y diseñar soluciones web útiles, responsivas y centradas en la experiencia del usuario. | Actividad 1: Levantamiento de requerimientos con el cliente | Levantar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales mediante reuniones con el cliente. | Pauta de preguntas y reuniones | 2 semanas | Juan Pablo Caro / Martín Zuazo | Facilitado por la buena disposición del dueño. |
| Desarrollar y diseñar soluciones web útiles, responsivas y centradas en la experiencia del usuario. | Actividad 2: Diseño de prototipos y flujo de usuario en Figma | Diseñar y validar prototipos visuales y el flujo de navegación del sitio. | Figma, fotos del hospedaje | 3 semanas | Juan Pablo Caro | Paleta de colores ya definida. |
| Diseñar e implementar bases de datos relacionales organizadas para guardar información de forma segura y clara. | Actividad 3: Modelado y creación de la Base de Datos en MySQL | Modelar y crear la base de datos para cabañas, servicios y solicitudes de reserva. | MySQL Workbench | 2 semanas | Martín Zuazo / Juan Pablo Caro | Estructura clara y sencilla. |
| Desarrollar y diseñar soluciones web útiles, responsivas y centradas en la experiencia del usuario. | Actividad 4: Maquetación y programación Front-end con cambio de idioma | Construir la interfaz responsiva e implementar el cambio de idioma en español e inglés. | VS Code, HTML/CSS/JS | 4 semanas | Juan Pablo Caro | Probar bien en distintos tipos de pantallas. |
| Aplicar metodologías ágiles de trabajo en equipo para cumplir con entregas funcionales a tiempo. | Actividad 5: Programación Back-end e integración con WhatsApp | Implementar la lógica de servidor, procesamiento de reservas e integración para enviar la información a WhatsApp. | Editor de código, API WhatsApp | 4 semanas | Martín Zuazo | Verificar que los mensajes salgan con el formato correcto. |
| Aplicar metodologías ágiles de trabajo en equipo para cumplir con entregas funcionales a tiempo. | Actividad 6: Pruebas generales, despliegue en servidor y entrega | Realizar pruebas, corregir errores, desplegar la página y entregar el proyecto. | Hosting, navegador | 3 semanas | Juan Pablo Caro / Martín Zuazo | Pruebas con usuarios reales para pulir detalles. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S17 |  | S18 | S 18 |
| FASE 1: Planificación y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipos UI/UX (Figma) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Desarrollo e Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de Datos MySQL |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Front-end |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Back-end y WhatsApp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| FASE 3: Despliegue y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue en servidor productivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Documentación y Defensa de título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.